质检楼403室装修改造

竞

选

文

件

参选单位：广检集团质量检测研究院

竞选联系人：许工

电话：020-84658976

邮箱：bgs@gjgqt.com

地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

邮编：511447

日期：二〇一九年七月九日

- 竞选邀请书

- 竞选项目编号：

- 竞选项目名称：质检楼403室装修改造

- 竞选项目内容：

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 参选单位：广检集团质量检测研究院 |
| 2 | 工程名称 | 质检楼403室装修改造 |
| 3 | 建设地点 | 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号 |
| 4 | 建设规模 | 质检楼403室内装修 |
| 5 | 承包方式 | 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 竞选范围 | 质检楼403室装修改造，具体以工程量清单和图纸为准。 |
| 8 | 工期要求 | 2019 年7月22 日计划开工，施工总期： 20日历天。 |
| 9 | 踏勘现场 | 参选人自行勘察现场，勘察现场所发生的费用由参选人自行承担。参选人向参选人提供有关现场的资料和数据，参选人由此而作出的推论、理解和结论参选人概不负责。 |
| 10 | 竞选文件的组成 | 竞选文件由资格审查文件、《竞选函》、《响应竞选文件所附施工组织设计要点的承诺书》、余泥渣土运输与排放方案、竞选报价文件等组成。 |
| 11 | 领取竞选文件及图纸 | - 获取竞选文件的时间：自公告之日起至2019年7月12日 17:00时止（北京时间）。 - 获取竞选文件的所需文件和方式： 1）有效的营业执照副本（三证合一）或事业单位法人证书复印件； 2）获取竞选文件经办人：a、如是法定代表人（负责人），需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件；b、如是参选人授权代表，需提供法定代表人（负责人）授权委托书及授权代表身份证复印件。（并请提供：参选人固定电话、传真、手机和邮箱）。 3）以上文件需加盖公章。 将上述文件扫描件发送到联系人邮箱bgs@gjgqt.com，经审定符合参选人要求后发予竞选文件。 |
| 12 | 递交竞选文件的时间和地点 | 1.递交方式：现场递交竞选文件 2.递交竞选文件的起始时间： 截止时间 2019 年 7月16日 17 时 2.地点：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号综合楼701室 |
| 13 | 竞选开始时间和地点 | 1.开标开始时间： 2019 年 7 月18 日 2.地点：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号综合楼701室 |
| 14 | 竞选办法 | 见附件3 |
| 15 | 竞选控制价 | 人民币9 万元 |
| 16 | 合同价款的调整办法 | 详见合同条款 |
| 17 | 竞选文件数量 | 一式四份 |

备注：服务详细内容、要求及执行标准详见竞选文件中“第二章 用户需求书”。

- 供应商资格要求：

- 参选人须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

- 参选人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，且具有本次竞选项目经营、供货及服务能力；具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

- 参选人必须是证照齐全的生产商或供货商，有完善的服务保障体系；

- 本项目不接受联合参与竞选；

- 参选人与采购人过去3年内无合同履约纠纷。

- 提供参加竞选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 获取竞选文件要求：

- 获取竞选文件的时间：自公告之日起至2019年7月11日17:00 时止（北京时间）。

- 获取竞选文件的所需文件和方式：

1）有效的营业执照副本（三证合一）或事业单位法人证书复印件；

2）获取竞选文件经办人：a、如是法定代表人（负责人），需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件；b、如是参选人授权代表，需提供法定代表人（负责人）授权委托书及授权代表身份证复印件。（并请提供：参选人固定电话、传真、手机和邮箱）。

3）以上文件需加盖公章。

将上述文件扫描件发送到联系人邮箱bgs@gjgqt.com，经审定符合参选人要求后发予竞选文件。

- 递交竞选文件截止时间、评审时间、地点及报价文件份数：

截止时间：2019年7月16日 17:00 时（含现场勘查时间）。

评审时间：2019年7月17日 。

报价文件份数：正本一份，副本三份。不论中选与否，本次竞选不退回报价文件。

- 采购人不收取竞选文件费用，也不承担参选人准备竞选文件和递交竞选文件以及参加本次竞选活动所发生的任何成本或费用。本项目对参选人的资格审查采用资格后审方式，只有资格审查合格的参选人才有可能被授予合同。本次竞选解释权归广检集团质量检测研究院所有。

- 参选人的名称、地址和联系方式

参选人名称：广州检验检测认证集团有限公司

联系电话：020-84658976

联系人：许工

邮箱：xujunlinkK@126.com

地址： 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼701

广检集团质量检测研究院

2019 年7月

# 第二章  用户需求书

本集团对位于番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号质检楼403实验室装修改造项目进行邀标，具体事项公告如下：

一、 项目概况:

1.1项目编号：

1.2项目名称：质检楼403实验室装修改造项目

1.3竞选主要内容：根据参选人需求及现场实际情况，于园区质检楼403实验室拆除4台通风橱，并安装至指定位置；拆除金属检验部两个通风橱，并搬到园区指定地点存放；拆除理化检验部两个通风橱，并搬到园区指定地点存放。拆除通风橱位置增加实验台，同时增加实验中所必需的插座、水槽及给排水管道。新增加两处隔断主要用于实验区域性间隔，完成功能性分离,一个用于办公区与受理干区的间隔，一个用于受理干区与受理湿区的间隔。间隔材料及间隔方式必须牢固可靠，同时整体美观大方。实验台间隔位置新增一扇门，另一处间隔位置增加两扇门，方便物品及人员流动。增加间隔后恢复天花及整理天花上面管线。清理建筑垃圾和相关措施等相关工程量。

1.4竞选最高限价：人民币9万元。

二、竞选报价要求：综合单价报价

参选人提供的竞选文件，根据自身情况自主总价报价。竞选报价（总报价）一经确定，则不因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整（除非业主提出合同变更）。

三、竞选要求

3.1本次竞选需注明工程量、单价及总价，清单所标明需分项施工名称，描述所包括工程内容，敷设线管，线槽、桥架、辅助材料及施工费用分项计入报价。

3.2 竞选文件由资格审查文件及经济标技术标组成，合编为一本。

3.3 竞选文件主要包括的内容：

（1）《竞选一览表》（格式见第五章）；

（2）企业法定代表人证明书；

（3）参选人代表的法定代表人授权委托书；

3.4 经济标部分：

（1）竞选报价表：

a）竞选一览表；

b）报价清单明细（见附件二）；

（2）其它辅助说明资料；

3.5 技术标部分

（1）主要施工技术响应程度；

（2）根据附件一初步效果图深化施工方案、施工图、优化效果图；

（3）质量保证措施；

（4）安全文明施工措施；

（5）人员配备情况。

（6）售后服务

上述各项内容装订成册，副本可以为正本的复印件，但竞选文件的正、副本封面均需加盖参选单位的法定印章。

四、付款方式：

4.1合同签订生效后10个工作日内，参选人凭中标人提供的发票向中标人支付项目总金额的50%，为项目预付款；

4.2所有项目全部完工并通过验收后，参选人凭中标人提供的发票向中标人支付项目总金额的50%，为项目尾款。

五、竞选文件要求

5.1竞选文件数量：一式四份；

5.2竞选文件应包括报价明细表及企业营业执照等相关资质证书；

5.3竞选方应将“竞选文件”包封，在封口处加盖单位公章密封，并正确标明“竞选”, 写明竞选方名称和竞选项目。

六、验收要求

6.1按照国家有关智能建筑工程质量验收规范及设计图纸要求；

七、其他说明

参选人不收取竞选文件费用，也不承担参选人准备竞选文件和递交竞选文件以及参加本次竞选文活动所发生的任何成本或费用。本次竞选解释权归广检集团质量检测研究院所有。

第三章  评分体系与标准

- 本评选办法采用综合评分法。

- 评选步骤：评选专家组先进行竞选文件初审，对通过初审的竞选文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评审出具评选结果。

- 评分及其统计：按照评选程序、评分标准以及权重分配的规定，评选专家组各成员分别就各个参选人的技术状况、商务状况及其对竞选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

### 技术部分评分表（40分）

| 评审内容 | 评分范围 【“[”和“]”的数值表示包含在所在区间内,“（”和“）”表示不包含所在区间内】 |
| --- | --- |
| 施工图及施工方案（30分） | 符合用户需求书内容，并有详细效果图、施工图、合理性优化建议（30-20] 符合用户需求书内容，效果图、施工图不够清晰（20-10] 符合用户需求书内容，无效果图、施工图（0-10] |
| 施工工艺保证措施（4分） | 有完整的施工工艺质量保证措施[4] 缺少部分施工工艺质量保证措施[1-3] 无施工工艺质量保证措施[0] |
| 安全文明（4分） | 安全保障措施完善，且不影响正常办公的文明保障措施[4] 安全保障措施完善，基本不影响正常办公的文明保障措施[3-4] 安全保障措施不完善，且可能会影响正常办公[0-2] |
| 人员配备（2分） | 项目管理机构的配备、科学、合理[2]分 项目管理机构的配备一般[1]分 项目管理机构的配备较差[0]分 |

备注：

竞选文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，参选人如未按要求提交的，该项评分为零分。

### 商务部分评分表（10分）

| 评审内容 | 评分范围 【“[”和“]”的数值表示包含在所在区间内,“（”和“）”表示不包含所在区间内】 |
| --- | --- |
| 本地服务能力（3分） | 工商注册地为广州市[3] 工商注册中在广州市有经营场所[2] 工商注册中无广州市经营场所[1] |
| 经营范围（2分） | 经营范围中包含实验室室内装饰装修得2分，没有不得分 |
| 质保服务（售后服务）（5分） | 质保服务计划详细[4-5]分 质保服务计划一般[1-3）分 无售后服务0分 |

备注：

竞选文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，参选人如未按要求提交的，该项评分为零分。

### 价 格 评 分 表（50分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞选文件要求（通过资格性、符合性审查）且竞选价格最低的有效竞选报价（指价格核准后的价格，下同）为评选基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算：

竞选报价得分=(评选基准价/竞选报价)×价格权值×100

备注：竞选报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

第四章  合同通用条款

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地  址：

联系人：

电  话：

电子邮箱：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地  址：

联系人：

电  话：

电子邮箱：

工程地点：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号质检楼4楼

根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，双方友好协商，达成如下协议。

- 工程概况

1．1工程名称：质检楼403室装修改造工程

1．2工程地点：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号质检楼4楼

- 3承包范围：依照报价范围

1．4承包方式： 按实际工程量计算，乙方包工、包料、包制作、包安装调试、包质量、包验收合格。

1．5工期：本工程自 2019 年  月  日开工，于2019年   月  日竣工，总工期 20 个工作日。

1．6工程质量：  详细参照本合同第五条《关于工程质量及验收的约定》。

1．7合同价款：

1. 8产品质量保修：按工程验收之日计，保修两年。乙方应在两年内对本工程承担无偿维保责任，对本工程所涉设备承担与设备厂商相当的维保责任。两年内因甲方自行维修所产生的费用，由乙方承担。

# 第二条  甲方工作

2．1签订合同当天，向乙方提供经确认的施工或做法说明 壹 份，并向乙方进行现场交底。乙方进场安装时，免费向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。

# 第三条  乙方工作

3．1合同签订后，乙方需在当天安排人员到施工现场测量实际的工程量，并按甲方提供的施工进行现场交底，拟定制作及施工的方案和进度计划，交甲方审定。

3．2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照或作法说明进行施工。参加竣工验收，编制工程结算。

3．3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

3．4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

# 第四条  关于工期的约定

4．1乙方必须按照甲方具体要求按时完成工程。

4．2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意并配合。

4．3因甲方未按约定完成工作，影响工期，经甲方签认，工期顺延。

4．4不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

# 4. 5非乙方原因造成的停电、停水、停气（甲方原因、设计变更及不可抗力因素除外）影响，导致连续停工8小时以上，经甲方签认，工期相应顺延。

# 第五条  关于工程质量及验收的约定

5．1本工程的质量必须严格按照施工、作法说明、设计变更的要求实施，符合甲方的验收标准。

5．2安装、调试完成后，乙方应提前三天通知甲方验收，若验收不合格，其因返工所产生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。

5．3 由于乙方原因造成质量事故，所产生的一切费用由乙方承担，工期不顺延。

5．4整体工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 五 个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，则视工程验收合格。

# 第六条  关于工程价款及结算的约定

# 6．1．预付款

# ■ 约定预付款的，预付款的金额为总价的50% ，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。

- 2．竣工结算与结算款

# （1）按照现场实际数量进行结算。

# （2）逾期未能完工的，每逾期一日，承包方向发包方支付 500 元的违约金，在结算款中扣除。逾期超过15日的，发包方有权解除本合同并要求承包方返还已付款项。

# （3）工程验收不合格的，发包方有权解除合同，并要求承包方返还已经支付的款项；如发包方不解除合同，承包方应整改工程至通过验收为止，费用由承包方承担，工期不顺延。

# 第七条  关于材料供应的约定

本工程由乙方负责采购材料，所采购材料应为符合设计要求的合格产品，并保留出厂证明以备查验，应符合施工中有关材料的质量要求（参照样板），如有差异，应征得甲方同意后才能使用，否则，甲方有权要求拆除重建，所造成的损失由乙方负责，工期不顺延。在本工程实施期间，材料单价不因原材料市场价格变化而变更。

# 第八条  有关安全生产和防火的约定

8．1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8．2由于甲方确认的或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8．3乙方在施工安装过程中必须遵守现场施工的管理规定，若违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

# 第九条  违约责任

9.1未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.2乙方应妥善爱护甲方提供的设备及工程成品，如乙方造成损坏，应照价赔偿。

9.3未办理验收手续，甲方提前使用或擅自运用，造成损失由甲方负责。

9.4因一方原因，合同无法继续履行时，应提前柒天通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的一切经济损失。

# 第十条  合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按下列第 2 种方式解决：

1．提交广州仲裁委员会仲裁；

2．依法向工程实施所在地人民法院起诉。

# 第十一条  附则

12．1本合同两份，双方各执一份，均具同等效力。

12．2本合同生效条件: 双方签字盖章后生效。

12．4本合同执行完成后自动终止。

12．5附件

报价清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（以下空白）

发包人（甲方）：广州检验检测认证集团有限公司

代表人：

日期：

承包人（乙方）：

代表人：

日期：

# 第五章 竞选文件格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （参选人地址）  的  （参选人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称）的招竞选活动，竞选合同的签订、执行、完成和售后服务，作为参选人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（参选人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

参选人名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司竞选文件中选注的竞选有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

参选人名称：（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

竞选一览表(报价表)

参选人名称：

| 竞选内容 | 数量 | 竞选报价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- |
| 质检楼403室装修改造 | 一项 | 小写：RMB 大写： |

参选人名称（单位盖公章）：

法定代表人或参选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

报价清单明细

参选人名称：

报价清单报价包含但不限于：

1、材料费。

2、人工费（人员工资、福利费等）。

3、管理费。

4、利润。

5、其它。

参选人名称（单位盖公章）：

法定代表人或参选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

注：1. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2. 参选人的详细报价表格式可自定。

竞选服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

      - 主要施工技术响应程度；

      - 施工方案；

      - 质量保证措施；

      - 安全文明施工措施；

      - 安全文明施工措施；

      - 人员配备方案；

参选人名称（单位盖公章）：

法定代表人或参选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

团队服务人员配置情况一览表

参选人名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评审表的要求提交相应资料。

参选人名称（单位盖公章）：

法定代表人或参选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

格式6 其它竞选文件